‏17‏/09‏/2025

عرض رقم B0563

العرض التقني والمالي..

انشاء تطبيق بيع مياه الشرب المعبأة

بيان السرية

يتضمن هذا الاقتراح والأدوات الداعمة معلومات سرية عن الاعمال التجارية لشركة سوفت لكس. يجوز طبع هذا الملف او نسخه لاستخدامه في تقييم المشروع المقترح، ولكن لا ينبغي تقاسمها مع طرف أخر.

ع أطراف أخرى.

\\

مراقبة الوثيقة

| الوثيقة |  |  |
| --- | --- | --- |
| تاريخ الإنشاء: ‏17‏/09‏/2025 | عرض السعر الخاص لدى شركة سوفت لكس | اسم الوثيقة: |
| متلقي الوثيقة |  |  |
| تطبيق توصيل المياه |  |  |
| الكاتب |  |  |
| محدث:‏17‏/09‏/2025 | مهند العشري | الاسم: |
|  | مدير تطوير الأعمال | المسمى الوظيفي: |
| الموافقون |  |  |
| محدث:‏17‏/09‏/2025 | علاء الصبحي | الاسم: |
| محدث:‏17‏/09‏/2025 | م/ البرمجيات | المسمى الوظيفي: |

الاقتباس الوارد في الاقتراح صالح لمدة 10 (عشرة) أيام تبدأ من تاريخ هذه الوثيقة. بعد فترة انتهاء الصلاحية البالغة 10أيام، وقبل قبول العرض يتم التوقيع عليها وتعبر عقد رسمي لبدء العمل وقد تخضع الأسعار للتغيير بناءً على إشعار مسبق للعميل.
 سوفت لكس. لديها الحق في تغيير أي جزء من عرض الأسعار إذا كان يحتوي على أخطاء أو سهو قبل التوقيع من قبل العميل.

اتفاقية سريّةِ
يوافق متلقي هذه الوثيقة على اعتبار المعلومات الواردة في هذا المستند سرية ومملوكة لشركة سوفت لكس. لا يجوز للمستلم استخدام المعلومات السرية بخلاف أعماله مع سوفت لكس ويجب الكشف عنها فقط لمسؤوليه أو مديريه أو موظفيه الذين لديهم حاجة محددة إلى معرفتها. لن يقوم المستلم بالإفصاح عن أي من المعلومات السرية الواردة من سوفت لكس أو نشرها أو الكشف عنها بأي طريقة أخرى إلى أي طرف آخر على الإطلاق باستثناء الحصول على إذن كتابي مسبق محدد من سوفت لكس.

جميع المستندات المقدمة من سوفت لكس محمية بحقوق الطبع والنشر و / أو محمية من أي تغييرات أو تعديلات أو أي نوع آخر من الاستخدام خارج النطاق المحدد بين سوفت لكس والمستلم.
تحتفظ سوفت لكس بجميع حقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات الواردة هنا، بما في ذلك جميع الوثائق الداعمة. بقبول هذا المستند، يوافق المستلم على الالتزام بالبيان المذكور أعلاه.

نحن متحمسون للعمل معاً!

تقدم سوفت لكس بفخر تطوير النظام لأتمته جميع الخدمات والعمليات الحالية في الأعمال وبناء سير عمل متكامل وسلس بين جميع الأطراف المشاركة باستخدام خدمات التطبيق لك. الخدمات المقترحة قابلة للتطوير ومصممة لتلبية أهدافك.
ستقدم لك سوفت لكس  خدماتها المهنية وخبرتها في المجال في العمليات التجارية وخدمات التطبيق الالكتروني.
ولما كانت  سوفت لكس  تمتلك أصول رأس المال البشري لخبراء من ذوي المهارات العالية في مجالات العمليات التجارية، والاستشارات التجارية وخدمات  التطبيق والدعم، فإنها تقدم مجموعتها الكاملة من الخدمات الاحترافية إلى أيدي علامتك التجارية من خلال خبرتنا في تطوير الويب والهاتف المحمول.
تقترح   سوفت لكس  تهدف شركتنا إلى إطلاق تطبيق بيع مياه الشرب المعبأة وتوصيلها للمنازل او المساجد  لتلبية احتياجات المستخدم بشكل فعّال وسهل. يتيح تطبيقنا المخصص للهواتف الذكية لأداره واضافة المنتجات والعروض بسهولة الوصول إلى الخدمة وإدارة العمليات بشكل فعّال وعصري جديد وسهل الاستخدام مع جاذبية بصرية قوية والتأكد من أن جميع الميزات ستعمل على الويب في تصميم بسيط وأنيق، يمكن للمستخدمين التفاعل معه بكل سهولة. يجب أن تكون المنصة مدعومة بخلفية قوية مع ميزات نشطة تسمح للمؤسسة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر الإنترنت وإبهار العملاء.

متطلبات العميل للمشروع الأولية:

يبدأ المستخدم بفتح التطبيق واختيار اللغة المفضلة لديه بعد ذلك، يمكنه تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب سابق أو التسجيل كمستخدم جديد. يوفر التطبيق خيار التخطي للتسجيل مع وجود شرط المطالبة بالتسجيل عند الشراء. بعد الدخول إلى الحساب، يظهر للمستخدم شاشة الرئيسية حيث يمكنه اختيار الخدمة المطلوبة للمساجد ويتم عرض بنر إعلاني لجذب انتباهه.

بعد ذلك، يمكن للمستخدم اختيار خيار عرض المساجد حسب الموقع المحدد، سواء كان ذلك في منطقته أو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأخيرًا، يقوم المستخدم باختيار المنتج الذي يرغب في شرائه ويكمل عملية الشراء.

المجموعة المستهدفة من المستخدمين

يستهدف حل سوفت لكس المقترح للمستخدمين بأدوار مختلفة، لاستخدام التطبيق وفقًا لاحتياجاتهم ومسؤولياتهم.

| المجموعة المستهدفة | الأدوار | لغة البرمجة | النظام |
| --- | --- | --- | --- |
| لوحة التحكم | يمكنه التنقل في اللوحة لدخول الإدارة للمتابعة وإدارة العملاء وإدارة الاحصائيات. الوصول الكامل إلى إدارة الواجهة الخلفية لواجهة الويب لنشر المحتوى أو تحديثه أو تعديله وعرض الإحصائيات وبيانات المستخدم. | Larval PHP | لوحة تحكم داش بورد |
| المستخدم النهائي | يمكنه من التنقل وتصفح المنتجات وتقديم الطلبات والتفاعل مع المحتوى | Flutter | تطبيق المستخدم |
| المندوب | يمكنه من التنقل وتصفح الطلبات والتفاعل معها | Flutter | تطبيق السائق |

مخرجات المشروع:

| مخرجات المشروع | Features |
| --- | --- |
|  | تطبيق لبيع المياه |
|  | المخرج الرئيسي هو تطبيق جاهز يمكن للمستخدمين استخدامه لطلب مياه الشرب للمساجد. |
|  | تطبيق للمناديب الخاصين بالتطبيق |
|  | يستقبل من خلاله المندوب الطلب واستكمال التوصيل |
|  | نظام دفع آمن وموثوق |
|  | نظام دفع يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بأمان وسهولة عبر التطبيق |
|  | واجهة مستخدم جذابة وسهلة الاستخدام |
|  | واجهة مستخدم مصممة بشكل جذاب وبسيط يسهل على المستخدمين البحث عن الخدمات وحجزها. |
|  | نظام تقييم وتعليقات |
|  | نظام يتيح للمستخدمين تقديم تقييمات وتعليقات عن الخدمات التي استفادوا منها لمساعدة الآخرين في اتخاذ القرار. |
|  | تقارير وإحصائيات للمسؤولين |
|  | نظام يوفر تقارير وإحصائيات لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. |
|  | نظام دعم فني وخدمة عملاء |
|  | خدمة دعم فني وخدمة عملاء متاحة لمساعدة المستخدمين في حالة وجود مشاكل أو استفسارات. |

الجدول الزمني للمشروع:
الجدول الزمني للمشروع 
من المقدر أن يستغرق تسليم المشروع كامل 65يوم عمل. سيتم تحديد المدة الدقيقة عند إنشاء خطة المشروع التفصيلية. بالإضافة إلى ذلك، فترة تعبئة (10) أيام عمل بعد إصدار أوامر الشراء أو توقيع العقد.

إصدار أوامر الشراء أو توقيع العقد.

العرض المالي: 
يعرض هذا التفصيل تكلفة أداء العمل المحدد وفقًا لطلبك وعرضنا. حيث نقدم بموجب هذا التفصيل

| التكلفة الكلية | الريال السعودي |
| --- | --- |
| 35,000 | التطبيقات |
| 35,000ريال سعودي | الإجمالي |

شروط الدفع:

يعرض هذا التفصيل تكلفة أداء العمل المحدد وفقًا لطلبك وعرضنا. حيث نقدم بموجب هذا التفصيل لكل نظام يتم تطبيقه على حسب أولوية بما يتوافق مع أساس النظام العام.

| نسبة ادفع | المرحلة |
| --- | --- |
| 25% | عند التوقيع دفعه أولى |
| 25% | عند تصميم تجربة المستخدم |
| 35% | عند اصدار لوحة التحكم للإدارة |
| 15% | عند اصدار نسخة بيتا للجوال |

فريقنا

أ. مدير المشروع

يتمتع مدير المشروع بخبرة 5 سنوات في المتوسط ​​في مجال تطوير البرمجيات الرشيقة. هو / هي حاصل على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP). مدير المشروع مسؤول عن تخطيط مشروع الحلول البرمجية المعقدة مع فهم متعمق لتبعيات العميل وتبعيات البرامج. يدير / تدير أنشطة المشروع لمشاريع متعددة عبر جميع مراحل المشروع، بما في ذلك البدء والتخطيط وتجربة المستخدم والتصميم والتطوير ومراقبة الجودة والإطلاق والصيانة المستمرة.

ب. محلل الأعمال

محلل الأعمال لديه متوسط ​​6 سنوات من الخبرة في تحليل الأعمال لمنتجات البرمجيات. هو / هي معتمد في GMAT وحاصل بالفعل على ماجستير في إدارة الأعمال أو في طور الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال. يتمتع محلل الأعمال بمهارات تحليلية قوية تؤهله لتقديم استكشاف تكراري ومنهجي لبيانات المنظمة مع التركيز على التحليل الإحصائي. يتم استخدام تحليلات الأعمال من قبل الشركات الملتزمة باتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ج. مدير تجربة المستخدم

يتمتع مدير تجربة المستخدم بمتوسط ​​9 سنوات من الخبرة المهنية في إدارة المنتجات وتصميم تجربة المستخدم. يتمتع مدير UX بمهارات قيادية لإدارة وتدريب مصممي تجربة المستخدم للحصول على التركيز الصحيح وموازنة الموارد. يختار مدير UX مكان القيام بالأشياء الواقعية أو الواضحة حتى يتمكنوا من تقديم تجربة مبتكرة ومثيرة للإعجاب حيثما كان ذلك مهمًا. مصمم UX أول

يتمتع مصمم UX بخبرة مهنية بمعدل 6 سنوات في تصميم تجربة المستخدم. لديه / لديها فهم جيد جدًا للتكنولوجيا وأهداف العمل وعلم النفس. تتمثل المهمة الرئيسية لمصمم UX في إجراء بحث للمستخدم ومقابلات واستطلاعات، ثم استخدام المعلومات المجمعة لإنشاء خرائط مواقع وإطارات سلكية ونماذج أولية.

ه. كبار المطورين

مطور كبير لديه متوسط ​​6 سنوات من الخبرة المهنية في تطوير البرمجيات. لديه فهم جيد جدًا لأهداف التكنولوجيا والأعمال لإنشاء حلول معلومات المستخدم من خلال تطوير وتنفيذ وصيانة برامج الهاتف المحمول وخدمات الويب.

F. مهندس مراقبة الجودة

يتمتع مهندس مراقبة الجودة بمتوسط ​​3 سنوات من الخبرة المهنية في اختبار منتجات البرمجيات. يطبق مهندس مراقبة الجودة حالات الاختبار على منتج البرنامج لضمان جودة البرنامج.

شروط والاحكام:

- جميع الأسعار المعروضة بموجب هذا الاقتراح غير شاملة الضرائب.

- تكون المدفوعات صافية ومستحقة في غضون 5 أعمال من تسليم فاتورة سوفت لكس لتقنية المعلومات.

- تحتفظ سوفت لكس لتقنية المعلومات بالتأمين بما يتماشى مع المتطلبات التشريعية و / أو متطلبات المسؤولية المهنية والمتعلقة بالمنتج والتي يمكن مناقشتها بشكل أكبر في الوقت المناسب للعقد.

- تحدد وثيقة الاقتراح هذه العرض الأولي لشركة سوفت لكس لتقنية المعلومات لشركتك الموقرة والتي بموجبها ستبدأ كلتا الشركتين تبادل المعلومات التفصيلية وإجراء المناقشات للوصول إلى اقتراح واتفاق نهائي.

- يجب أن يكون هذا الاقتراح ساريًا لمدة شهر واحد ستقوم خلاله سوفت لكس لتقنية المعلومات وشركتك بإجراء مراجعة الأعمال للوثائق التعاقدية التفصيلية لدعم اقتراح الموضوع في نسخته النهائية

- من المتصور أن تتم معالجة هذه المستندات من خلال المستشارين القانونيين لكل طرف والتوقيع عليها في غضون 10 ايام اعتبارًا من تاريخ هذا الاقتراح الأولي.

- لا تمتد صلاحية هذا الاقتراح ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

- قد تطلب سوفت لكس لتقنية المعلومات الإذن للإشارة إلى العميل كعميل في عروض مبيعات سوفت لكس لتقنية المعلومات ودراسات الحالة ومواد ترويجية أخرى لـ سوفت لكس لتقنية المعلومات

- يلزم تعبئة 10 أيام عمل لبدء المشروع

- في حال تم الموافقة على الوثيقة يتم تحويلها الى عقد رسمي

شكرا لاختياركم سوفت لكس